## Slide 1: 讀書會導讀 專案管理架構
闕群霖

## Slide 2: 專案特徵
暫時性
  起始與結束
獨特性
  獨特產品、服務及結果
逐步完善的
  逐步細化、越做越好

## Slide 3: 六重限制
限制是由專案經理及高階管理者所共同確認並訂定出來的
風險
成本
範疇
時程
資源
品質

## Slide 4: 專案、專案集、專案組合
專案
Project 1
專案
Project 2
專案集
Program A
專案集
Program B
專案
Project 3
專案組合
Portfolio
工作包
子專案
SubProject
工作包
工作包
工作包

## Slide 5: 五大過程
起始
規劃
執行
結束
監控

## Slide 6: 十大知識領域
整合
範疇
時程
成本
品質
資源
溝通
風險
採購
利害關係人
盛飯時、誠品人、夠風采、尚厲害

## Slide 7: 權力形式
職位的權利
資訊的權利
參照的權利
情境的權利
個人的權利
關係的權利
專家的權利
獎勵導向的權利
處罰或強制的權利
迎合的權利
基於壓力的權利
基於愧疚的權利
說服的權利
迴避的權利

## Slide 8: 領導風格
放任型領導
交易型領導
僕人型領導
變革型領導
魅力型領導
交互型領導
  交易型＋變革型＋魅力型

## Slide 9: 組織結構
功能式
矩陣式
專案式
弱矩陣
平衡
強矩陣
專案經理
功能經理

## Slide 10: 專案辦公室
支援型
管制型
指示型

## Slide 11: 生命週期
開發生命週期
  預測式、迭代式、增量式、調適性
  混合式＝預測式＋調適性
  敏捷式＝迭代式＋增量式
專案生命週期
  涵蓋一個或多個開發生命週期
  預測式、調適性
產品生命週期
  涵蓋一個或多個專案生命週期
預測式
迭代式
增量式
調適性
高
(多項)
高
(重複)
低
(一次)
低
(一項)
交付頻率
變更程度

## Slide 12: PMI
PMI-isms
  最佳實務作法集合
PMI人才三角
專業專案管理
策略與商業管理
領導