## Slide 1: 讀書會複習導讀 - 專案整合管理
萬夫所指小組長 2018/04/28
Notes: 1j123i uodjsocjo

## Slide 2: 整合管理一句訣
整合管理一句訣 |  | 融會10方領域、貫通49章經，合理分派資源，命中專案目標
1 發展專案章程 | 起始 | 奉天承運－發起人詔曰，啟動專案授權專案經理
2 發展專案管理計畫書 | 規劃 | 專案計畫書涵蓋10+2的計畫與三大基準，指導大家如何完成專案達成目標
3 指導及管理專案工作 | 執行 | 依照計畫來行事，注意新規定，Stick to the plan
4 管理專案知識(NEW) | 執行 | 造就學習組織,促動分享分圍,建立相互信任,知識就是力量!
5 監視與管制專案工作 | 監控 | 以三大基準比較實際的工作績效，防微杜漸，若有未達目標的績效要改善
6 實施整合變更控制 | 監控 | 專案變更免不了，依照變更管理計畫來審查,主動溝通決策結果.
7 結束專案或階段 | 結束 | 完成所有專案與契約活動，移轉最終產出，更新Lessons Learned

## Slide 3: 專案五大過程組
監控
起始
規劃
執行
結束

## Slide 4: 專案整合管理
一句訣：融會10方領域、貫通49章經，合理分派資源，命中專案目標
專案與專案管理本質是一體的,當有一知識變更時,一個或多個子過程會連動影響需重新審視.
確保專案產品的可交付成果的完成日期與效益管理計畫書是一致的.
完成專案及契約所有工作,整體專案正式結束
Notes: 12345

## Slide 5: 整合管理基礎觀念
PMI-isms：專案管理計畫書是由利害關係人共同認可，是可執行的且大家認同目標可達到的。規劃對專案非常重要。
企業環境因素：指能影響,限制,或引導專案且團隊無法掌控的因素
組織過程資產口訣：過程、政策、知識庫、經驗學習
限制條件(遊戲規則)：六重限制(範疇、時程、成本、品質、人資、風險)，其他因素
假設事項：高階於商業企劃案辨識，低階遊專案過程產出
風險:已知風險放風險登錄表,未知則不需要

## Slide 6: 整合管理基礎觀念
專案經理：將專案所有的區塊整合成完整的一片使專案更有效率、更經濟、更有效能來完成專案的目標
專案管理資訊系統(PMIS)：在規劃,執行,知識管理,監控及變更階段皆會用到PMIS,某些過程隱含在企業環境內部因素
專案管理軟體(PMS)：排程(甘特圖) ex:MS Project
正式啟動說明會：布達專案目標,獲得團隊承諾以及說明利害關係人角色與責任
工作授權系統：專案的派工, WAS通常是派工系統
敏捷環境: 專案經理專注建立一個協同合作與共同決策的環境
Notes: 說明會 小型專案起始後的規劃過程招開,大型專案在執行過程組的一開始招開

## Slide 7: 發展專案章程
一句訣：奉天承運－發起人詔曰，啟動專案授權專案經理。取得正式授權、確認方向
商業文件：1.商業企劃案:可當章程基礎 2.效益管理計畫書:創造專案最大效益預先定義文件
協議：專案團隊對外部客戶使用合約，對內部使用專案章程，讓內部了解正確的交付標的
商業企劃案:用於組織內部,優先於章程(高階策略)
資料蒐集技術:腦力激盪, 焦點團體,訪談

## Slide 8: 發展專案管理計畫書
一句訣：專案計畫書涵蓋10+2的計畫與三大基準，指導大家如何完成專案達成目標
10+2：１2(10+2 盛飯時誠品人夠風采尚厲害＋變更、構型)+母計畫
三大基準：範疇基準、時程基準、成本基準

## Slide 9: 指導及管理專案工作
一句訣：依照計畫來行事，注意新規定，Stick to the plan
會議：討論和處理專案相關主題
可交付成果：專案過程中具體的,可被驗證的中間產出物或最終產出之最終產品. (內驗-品質,外確-範疇)
工作績效資料：專案執行流程組所觀察和量測到未經處理的原始一級資料(範時誠品缺變KPI)

## Slide 10: 管理專案知識
一句訣：造就學習組織,促動分享分圍,建立相互信任,知識就是力量!
知識:外顯(文字圖片),內隱(知識信仰)
知識管理最重要:創造一個彼此信任的氛圍,同時激勵人們分享自己的知識.
人際關係與團隊技巧:主動傾聽,促進,領導力,人脈建立,政治意識

## Slide 11: 監控專案工作
一句訣：以三大基準比較實際的工作績效，防微杜漸，若有未達目標的績效要改善
專案監控需考量時程與成本的預測
變更申請有四種：矯正措施(使工作績效重新校準)、預防行動(為了保持未來績效)、缺陷修復(修正不符合的產品或組件)，更新(對正式管制的專案文件內容作變更)

## Slide 12: 實施整合變更管制
一句訣：專案變更免不了，依照變更管理計畫來審查,主動溝通決策結果
變更處理程序(P.94)：提出變更(利害關係人)、確認變更(專案團隊，記載於變更記錄之內)、評估可能受到的影響(專案團隊)、送給CCB(變更控制委員會)審查、更新計畫、知會利害關係人、追蹤變更，變更控制(小型變更) vs. 構型管理(大型變更)
所有變更申請結果會記錄於變更紀錄,並更新專案文件
專案文件：只要不屬於專案管理計畫書(10+2)的文件

## Slide 13: 結束專案或階段
一句訣：完成所有專案與契約活動，移轉最終產出，更新Lessons Learned
結案最後動作：釋出資源,包含解散團隊
組織流程資產更新：專案檔案、專案或階段結案文件、歷史資訊(歷史資訊及經驗學習知識庫)

## Slide 14
報告完畢，感謝聆聽